Group #5-商譽監測與即時回應系統

專案企劃書

AI 商譽管家：即時守護口碑，讓店家安心經營。

後端爬蟲 × Supabase × AI 中端四道流程 × PC Dashboard × LINE 即時推播 × n8n 自動化

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件版本 | v1.0 |
| 規劃對象 | 餐飲 / 零售 / 服務業客戶商譽監測 |
| 核心目的 | 將網路討論與評論轉為可追蹤、可派工、可回覆的商譽處理流程 |
| 資料依據 | 使用者提供的 database_execution_runbook.md、Schema_overview.png、LINE 推播示意圖與白板架構草圖 |

一、企劃摘要

本專案目標是本系統不只是社群爬蟲工具，而是一套 AI 商譽管理助理。

它會自動監測 Google Maps、PTT、Threads、Dcard、Facebook 等平台，

即時發現店家相關討論與負面評論，並透過 AI 進行情緒判斷、風險分級、SOP 對應、回覆草稿生成與處理建議，分擔店家的負擔。

店家可以透過 PC Dashboard 查看完整趨勢，也可以透過 LINE 即時收到高風險通知與每日商譽日報。

系統的核心價值是協助店家：第一時間發現問題、快速回應客訴、降低負評擴散、改善服務流程，

並將網路聲量轉化為可執行的經營決策。

建立一套「商譽監測與即時回應系統」：後端定期或即時擷取台灣主要討論區與評論平台的關鍵字討論，將資料初步清洗後寫入 Supabase；中端再以四道 AI 流程完成資料清洗、機器學習過篩、RAG 知識庫分類、LLM 生成回應建議；前端提供 PC Dashboard 與 LINE 即時推播，讓客戶能快速掌握負評、危機訊號與建議處理方式。

整體自動化由 n8n 負責排程、觸發、錯誤重試與跨系統串接。MVP 應先聚焦在「可穩定收資料、可判斷風險、可通知客戶、可留存處理紀錄」四件事，避免第一版就追求全平台完整爬取。

二、專案背景與問題定義

店家或品牌的負面評論可能分散在 PTT、Google Maps、Threads、Dcard、Facebook 等平台，人工巡查成本高且容易漏掉。

一般聲量工具多停留在「監測與統計」，但客戶真正需要的是「發現問題後該怎麼處理」。

不同平台資料格式差異大，需要統一資料模型與清洗流程，才能做跨平台趨勢分析。

高風險評論需要即時推播；一般討論則適合每日定時總結與趨勢報表。

三、專案目標與非目標

| 分類 | 內容 |
| --- | --- |
| 主要目標 | 建立可運作的商譽監測 MVP，支援指定客戶、指定品牌詞、指定平台的資料擷取、分析、告警與報表。 |
| 次要目標 | 建立可擴充的資料表、平台 Adapter、AI 分析管線與 LINE/PC 前端輸出，後續能快速新增平台。 |
| 非目標 | 第一版不追求全網無限制爬取、不繞過登入/付費/反爬限制、不做全自動公關回覆發送；LLM 產出的回覆先作為草稿與建議。 |
| 成功標準 | 資料可回溯、分析可解釋、警報能準時送達、客戶能從 Dashboard/LINE 完成處理閉環。 |

四、整體系統架構

系統由六層組成：資料來源層、後端爬蟲層、Supabase 資料層、中端 AI 分析層、前端交付層、n8n 自動化編排層。

圖 1：商譽監測與即時回應系統專案資訊圖表

五、模組規劃

| 模組 | 主要責任 | 輸入 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| n8n 工作流編排 | 定時觸發、事件觸發、重試、錯誤通知、跨系統串接 | 排程、Webhook、平台任務 | 觸發 crawler / AI pipeline / LINE push |
| 後端爬蟲服務 | 依平台 Adapter 擷取公開討論與評論資料，初步格式化 | 平台、關鍵字、店名、任務設定 | crawl_jobs、crawl_posts、comments、metrics |
| Supabase 資料庫 | 保存客戶、店家、任務、原始爬取資料、互動數據與後續分析結果 | 爬蟲資料、AI 結果、使用者操作 | 查詢 API、Dashboard 資料、LINE 推播資料 |
| AI 中端處理 | 四道流程：DB 清洗、ML 過篩、RAG 分類、LLM 生成解決方案 | Supabase 原始資料、知識庫、SOP | 風險等級、分類、摘要、建議、回覆草稿 |
| PC Dashboard | 提供管理者總覽、趨勢、熱詞、待處理案件與歷史追蹤 | 分析結果、KPI、任務狀態 | 視覺化報表與處理台 |
| LINE 即時推播 / LIFF | 將高風險事件與每日總結送到客戶手機，支援點擊進入詳情頁 | 告警資料、每日摘要、回覆建議 | Flex Message、LIFF 詳情頁、處理紀錄 |

六、資料庫與 Schema 規劃

目前設計可沿用使用者提供的核心資料表作為 MVP 主軸。database_execution_runbook.md 指定 clean-start schema 位於 Backend/sql/migrations/20260704_consolidated_schema.sql，並列出 expected runtime tables：clients、business、service_tasks、crawl_jobs、crawl_posts、comments、post_metrics、comment_metrics、search_results。

| 資料表 | 用途 | MVP 角色 |
| --- | --- | --- |
| clients | 客戶主檔，保存 LINE 使用者或服務對象資料 | 多租戶與權限邊界 |
| business | 店家 / 品牌 / 分店資料 | 被監測標的 |
| service_tasks | 客戶服務任務設定，如監測關鍵字、服務類型、排程 | 任務設定入口 |
| crawl_jobs | 每次爬取任務紀錄，保存平台、關鍵字、狀態、錯誤訊息 | 爬蟲稽核與追蹤 |
| crawl_posts | 爬取到的貼文 / 評論主資料 | AI 分析主來源 |
| comments | 貼文底下留言資料 | 細節聲量與風險補充 |
| post_metrics / comment_metrics | 互動數據快照，如按讚、留言、分享、回應數 | 趨勢與風險加權 |
| search_results | 搜尋結果或中介結果保存 | 保留查詢與索引痕跡 |

六之一、建議新增資料表

現有 schema 足以保存「原始爬取資料」，但若要支援 AI 分析、LINE 推播與處理閉環，建議新增以下資料表，避免把分析結果硬塞回 crawl_posts 或 comments。

| 建議表 | 用途 | 核心欄位建議 |
| --- | --- | --- |
| analysis_results | 保存每則貼文或留言的 AI 分析結果 | source_type、source_id、sentiment、risk_level、category、summary、confidence、model_version |
| alerts | 保存需推播或需人工處理的高風險事件 | analysis_result_id、client_id、business_id、severity、status、pushed_at、ack_at |
| action_items | 保存處理任務與結案紀錄 | alert_id、owner、suggested_action、reply_draft、status、resolved_at |
| knowledge_docs | RAG 知識庫文件索引 | business_id、doc_type、title、content、embedding、version |
| workflow_logs | n8n 與後端 pipeline 執行紀錄 | workflow_name、run_id、status、started_at、ended_at、error_message |

七、中端 AI 四道流程設計

| 流程 | 處理重點 | 輸出結果 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Database 清洗 | 去重、空值清理、HTML/特殊字元清除、時間格式統一、平台欄位標準化、作者識別匿名化 | 乾淨可分析文本、標準欄位、資料品質分數 | 不得覆蓋原始資料；應保留 raw 與 cleaned 兩種版本 |
| 2. ML 文字過篩 | 判斷是否與品牌相關、是否垃圾訊息、初步情緒、是否可能為高風險負評 | relevance_score、sentiment_score、risk_score | 第一版可先用規則 + 傳統 ML；第二版再換 transformer 模型 |
| 3. RAG 知識庫分類 | 比對客戶 SOP、常見問題、品牌規則、食品安全/服務/價格/環境/排隊等分類 | category、matched_sop、evidence、recommended_playbook | 需可回溯到引用的 SOP 或知識片段 |
| 4. LLM 最終處理 | 生成事件摘要、風險說明、建議處理步驟、LINE 文案、客服回覆草稿 | summary、severity、solution、reply_draft、escalation | LLM 不直接對外發文；需人工確認後使用 |

八、n8n 工作流設計

n8n 負責把「排程、爬蟲、分析、推播、紀錄」串成可觀測工作流。建議把每日總結與高風險即時告警拆成兩條流程，避免低優先級摘要影響即時告警。

| 工作流 | 觸發條件 | 主要節點 | 結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日定時總結 | 每天固定時間，例如 22:00 | Schedule Trigger → Backend Crawler → Supabase Write → AI Pipeline → Dashboard API → LINE Push | 送出每日商譽總結與趨勢摘要 |
| 高風險即時告警 | 新資料寫入後或每 5~15 分鐘批次檢查 | Webhook/Cron → Risk Query → LLM Summary → LINE Flex Push → 建立 alert/action_item | 1 分鐘內推播需處理事件 |
| 爬蟲失敗重試 | crawler 回傳 failed 或 timeout | Error Trigger → Retry Policy → Slack/LINE Admin Notice → workflow_logs | 降低資料中斷風險 |
| 人工處理回寫 | 客戶於 LIFF 點擊處理或結案 | LIFF Form → Supabase Update → Dashboard Refresh → Feedback to RAG | 形成處理閉環與知識更新 |

九、前端平台規劃

9.1 PC Dashboard

總覽：今日聲量、負評數、高風險事件、待處理案件、平均回應時間。

趨勢：平台別聲量、情緒比例、風險等級、熱門關鍵字、歷史變化。

事件列表：依嚴重度、平台、店家、狀態、時間篩選。

事件詳情：原文、留言、AI 摘要、RAG 命中 SOP、建議處理、回覆草稿、操作紀錄。

設定：客戶、店家、關鍵字、排程、LINE 綁定、SOP 文件上傳。

UI 示意圖：

9.2 LINE 即時推播與 LIFF

每日總結 Flex Message：今日討論量、綜合情緒、平台重點、熱門關鍵字、待處理項目。

高風險即時預警 Flex Message：平台、店家、風險原因、原文摘要、建議行動、按鈕連到 LIFF 詳情頁。

LIFF 詳情頁：在 LINE 內開啟事件詳情，支援查看原文、SOP、AI 建議、標記處理中、結案、補充備註。

十、警報等級與處理規則

| 等級 | 定義 | 處理時限 | 推播策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 危機 | 疑似食品安全、歧視、重大服務爭議、媒體擴散、名人/KOL 擴散 | 立即處理，建議 15 分鐘內回覆 | LINE 即時推播 + Dashboard 置頂 + 管理者升級 |
| P1 高風險 | 明確負評、重複抱怨、互動快速上升、多人附和 | 1 小時內處理 | LINE 即時推播 + 建立 action_item |
| P2 中風險 | 一般抱怨、價格/排隊/服務速度等可改善問題 | 當日內處理 | 每日總結列入 + Dashboard 顯示 |
| P3 低風險 | 中性討論、提問、輕微負面或低互動 | 觀察 | 僅進入報表與趨勢分析 |

十一、MVP 範圍與開發階段

| 階段 | 週期建議 | 交付內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0：基礎準備 | 第 0~1 週 | Supabase schema 建置、環境變數、n8n 基礎流程、crawler smoke test | 9 張 runtime tables 可建立；dry-run 與小量 real write 成功 |
| Phase 1：資料擷取 MVP | 第 1~2 週 | 先支援 PTT + Google Maps 或 1 個評論來源，完成平台 Adapter 與資料寫入 | 可用關鍵字穩定抓取，資料有 crawl_job 可追蹤 |
| Phase 2：AI 中端 MVP | 第 2~3 週 | 完成清洗、規則/ML 過篩、RAG 分類、LLM 摘要與建議 | 每則資料可產生 risk_level、summary、suggested_action |
| Phase 3：前端與推播 | 第 3~4 週 | Dashboard MVP、LINE Flex Message、LIFF 事件詳情 | 高風險事件能推播；每日摘要能送達 |
| Phase 4：閉環與優化 | 第 4~6 週 | 處理狀態、結案紀錄、SOP 回饋、監控與錯誤重試 | 可追蹤從發現、通知、處理到結案的完整歷程 |

十二、技術建議

| 層級 | 建議技術 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 後端 / 爬蟲 | Python + FastAPI / runner.py / platform adapters | 與現有 Backend/runner.py 執行方式相容，容易拆分平台模組 |
| 資料庫 | Supabase Postgres + Row Level Security + pgvector | 支援結構化資料、API、權限控管與 RAG embedding |
| AI Pipeline | Python service + queue / cron job + LLM API | 便於批次處理、重試、紀錄 model_version |
| 前端 | React / Next.js 或 Vite + Dashboard UI | 快速開發管理介面與資料視覺化 |
| LINE | Messaging API + Flex Message + LIFF | 符合即時推播與手機詳情頁需求 |
| 自動化 | n8n | 低程式碼串接排程、Webhook、後端 API、LINE 通知與錯誤處理 |

十三、合規與風險控管

平台來源合規：優先使用官方 API、授權資料源或公開可存取內容；不得繞過登入、付費牆、驗證碼、反爬機制或存取限制。

個資最小化：僅保存分析必要欄位，作者 ID 建議雜湊化或匿名化；敏感資料需遮罩。

資料可追溯：保留原始連結、爬取時間、平台、job id、model version 與分析信心分數。

LLM 風險：LLM 產生內容只能作為建議與草稿，正式對外回覆需人工確認。

誤判管理：高風險事件需人工覆核；模型輸出需支援「錯誤分類回饋」以改善未來判斷。

成本控管：爬蟲頻率、LLM 呼叫量、embedding 更新頻率需設上限與預算警示。

十四、測試與驗收計畫

| 測試類型 | 測試內容 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- |
| Schema 驗證 | 執行 verification SQL，確認 runtime tables 是否存在 | 預期 9 張表存在；row count 可查詢 |
| Crawler Smoke Test | dry-run 與 small real write | dry-run 不寫 DB；real write 可新增 crawl_job/crawl_post |
| 資料品質測試 | 重複資料、空值、時間格式、平台欄位 | 清洗後資料具唯一鍵與品質分數 |
| AI 分析測試 | 正負評、無關文、垃圾訊息、高風險案例 | risk_level 與 summary 可用人工抽樣驗證 |
| LINE 推播測試 | 每日總結與高風險 Flex Message | 內容正確、按鈕可開啟 LIFF、錯誤可重試 |
| Dashboard 測試 | 圖表、篩選、詳情頁、處理狀態 | 資料一致、權限正確、操作可回寫 |
| E2E 測試 | n8n → crawler → Supabase → AI → LINE/Dashboard | 完整流程可在測試客戶上跑通 |

十五、主要風險與對策

| 風險 | 影響 | 對策 |
| --- | --- | --- |
| 平台反爬或政策限制 | 資料來源不穩定、法律/條款風險 | 平台分級；優先官方 API；設速率限制；保留來源合規評估 |
| AI 誤判高風險 | 客戶誤處理或漏處理 | 加入信心分數、人工覆核、規則保底與回饋機制 |
| 資料噪音高 | Dashboard 失真、通知疲勞 | ML relevance 過篩、關鍵字黑白名單、同事件聚合 |
| LLM 成本過高 | 營運成本不可控 | 先用規則/ML 篩選後再呼叫 LLM；批次摘要；快取結果 |
| 多租戶資料外洩 | 商業風險高 | Supabase RLS、API 權限、client_id 隔離、稽核日誌 |
| n8n 工作流過於複雜 | 維護困難 | 把核心邏輯放後端服務，n8n 只負責編排與通知 |

十六、最終交付項目

Supabase clean-start schema 與必要增量 migration。

後端 crawler runner 與至少 1~2 個平台 Adapter。

AI 中端 pipeline：清洗、ML 過篩、RAG 分類、LLM 生成建議。

PC Dashboard MVP：總覽、事件列表、事件詳情、設定頁。

LINE 推播 MVP：每日摘要、高風險即時告警、LIFF 詳情頁。

n8n 工作流：每日總結、高風險告警、失敗重試、人工處理回寫。

測試文件：schema 驗證、crawler smoke test、E2E 測試、風險案例測試。